**高度無線環境整備推進事業（令和２年度分）にかかる中間評価の結果について**

令和２年度に実施しました高度無線環境整備推進事業にかかる中間評価の結果をお知らせいたします。

記

１．事業概要

(1) 工事完了日：令和３年３月19日

(2) サービス開始日：令和３年３月19日

２．目標達成状況

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 指　標 | 目標（目標年度） | 実績値 |
| 令和３年度 | 令和４年度 |  |
| 家庭用Wifiの設置数 | 20個（令和３年度） | 13個 | 16個 |  |
| 観光・防災用Wi-Fi設置数 | １箇所（令和２年度） | １箇所 | １箇所 |  |

　　※欄が不足する場合は適宜追加

３．目標達成に向けて実施した取組

|  |
| --- |
| 令和３年12月、光ﾌﾞﾛｰﾄﾞバンドサービス提供開始にかかる説明用チラシの配布を実施。 |

４．評価

|  |
| --- |
| 　家庭用Wi-Fiの設置数：チラシの配布を行った結果、家庭用Wi-Fiの設置数は令和３年度で目標の6.5割、令和４年度で8割を達成した。　観光・防災用Wi-Fi設置数：目標達成済。 |

５．課題への対応策

|  |
| --- |
| 高齢世帯などに対して、Wi-Fi設置による利便性向上の周知が足りず、設置数が目標にとどいていない。広報誌や防災無線等を活用した呼びかけ、再度のチラシの配布等を通じて、最終目標（令和５年度末：22個）の達成を目指す。 |